Проектная спецификация

“Нейросеть TIGAS для оценки качества работы моделей компьютерного зрения”

Описание проекта:

Модель TIGAS для оценки качества работы моделей компьютерного зрения, решающих задачу генерации изображений text2image, а также

импортируемый модуль с обученной моделью, предназначенный для проведения оценки.

Цель:

Разработка модели для оценки моделей компьютерного зрения, решающих задачу генерации изображений text2image, вместе с скачиваемым через пакетный менеджер pip модулем для проектов ML, разработанных при помощи языка Python. Модуль содержит классы и методы, призванные реализовать процесс оценки качества с помощью разработанной модели.

Цель - расширение набора доступных инженерам методов оценки качества работы моделей в рамках задачи генерации text2image для получения более полного представления о том, насколько хорошо работает

их модель компьютерного зрения. Проект должен быть реализован до конца 2025 года.

Результат:

1.Доказательная база необходимости модели-оценщика в контексте решаемой задачи компьютерного зрения

2.Нейросеть для оценки качества работы моделей при тестировании и валидации моделей компьютерного зрения

3.Скачиваемый через pip пакет с моделью для оценки, реализованной с помощью классов и методов языка Python

4.Датасет для обучения, валидации и тестирования модели

Критерий оценки:

1.Собран и опубликован датасет для обучения, валидации и тестирования модели

2.Приведены анализ и доказательство актуальности и результативности модели

3.Разработана, обучена, протестирована и опубликована модель для оценки качества работы моделей для задачи генерации изображений

4.Приведена визуализация обучения, тестирования и работы модели

5.Разработан, протестирован и опубликован пакет с моделью для оценки качества с помощью классов и методов языка Python

6.Разработаны отчет с подробным описанием проекта и продукта, документация для пользователей

Описание целевого состояния:

а)Вход модели: пары текстовый промпт/сгенерированное на его основе изображение

б)Результаты работы модели TIGAS зависят только от выхода оцениваемой модели, поэтому оцениваемая модель, решающая задачу генерации text2image, может иметь любую архитектуру и размер, может быть реализована с помощью любого фреймворка или библиотеки

в)С помощью модели TIGAS будет вычисляться только одна метрика(возможно расширение функционала в течение реализации проекта)

г)Возможно преобразование основного результата проекта в бенчмарк в течение реализации проекта

План выполнения задач:

| № | Задача | Участники реализации | Дата окончания | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка спецификации проекта | Тимлид(Моргенштерн Дмитрий) | 13.10-18.10 | Спецификация в виде документа для команды разработчиков, заказчика и куратора |
| 2 | Проведение системного анализа | Системный аналитик(Моргенштерн Дмитрий) - | 20.10-26.10 | Набор документов и визуализаций, отражающих техническое содержание проекта |
| 3 | Проведение продуктового анализа | Продуктовый аналитик(Суяргулова Карина) | 20.10-26.10 | Набор документов и визуализаций, отражающих продуктовое и бизнес-содержание проекта |
| 4 | Определение архитектуры ПО | Инженеры машинного обучения(Казунин Константин, Моргенштерн Дмитрий) | 20.10-26.10 | Набор документов отражающих структуру ПО, а также необходимость и эффективность этой структуры |
| 5 | Разработка датасета | Инженер данных(Гаврилова Мария), аналитик данных(Лавров Александр) | 03.11-19.11 | Опубликованный и доступный для скачивания и просмотра датасет, актуальный для цели проекта |
| 6 | Разработка модели | Инженеры машинного обучения(Казунин Константин, Моргенштерн Дмитрий) | 03.11-19.11 | Предобученная модель с доработанными слоями ИЛИ собственная модель, инициализированная случайными весами |
| 7 | Обучение модели | Инженеры машинного обучения(Казунин Константин, Моргенштерн Дмитрий), инженер данных(Гаврилова Мария), аналитик данных(Лавров Александр) | 03.11-19.11 | Дообученная на датасете модель ИЛИ обученная на датасете модель |
| 8 | Тестирование модели | Тестировщик (Суяргулова Карина) | 20.11-28.11 | Проверенная ручным тестированием и автотестированием модель; вердикт о том, нуждается ли модель в доработке |
| 9 | Доработка модели | Инженеры машинного обучения(Казунин Константин, Моргенштерн Дмитрий), инженер данных(Гаврилова Мария), аналитик данных(Лавров Александр) | 01.12-14.12 | Доработанная модель |
| 10 | Разработка пакета | Инженеры машинного обучения(Казунин Константин, Моргенштерн Дмитрий), инженер данных(Гаврилова Мария), аналитик данных(Лавров Александр) | 01.12-14.12 | Локально развернутый программный пакет с моделью-оценщиком |
| 11 | Тестирование пакета | Тестировщик (Суяргулова Карина) | 01.12-14.12 | Проверенный ручным тестированием и автотестированием программный пакет; вердикт о том, нуждается ли пакет в доработке |
| 12 | Доработка пакета | Инженеры машинного обучения(Казунин Константин, Моргенштерн Дмитрий), инженер данных(Гаврилова Мария), аналитик данных(Лавров Александр) | 01.12-14.12 | Доработанный пакет |
| 13 | Деплой с помощью pypi | Тимлид(Моргенштерн Дмитрий) | 14.12-26.12 | Опубликованный, доступный для скачивания и просмотра программный пакет с моделью-оценщиком |
| 14 | Подготовка презентации продукта | Администратор проекта(Суяргулова Карина) | 14.12-26.12 | Презентация продукта, документация для защиты и предзащиты |